# Relatório de encerramento do Projeto 2

Lifecycle, Pipeline & Automation  |  NexaFlow  |  2 de outubro de 2026

CONCLUSÃO Projeto 2 concluído no escopo de treinamento, com desvios e limitações registrados. Checkpoints 9–17 encerrados; Checkpoint 17 aprovado com desvio após homologação simulada controlada. A única linha de teste transferida é T25-012, para execução analítica no Projeto 3. Pagamento e handoff fictícios são evidência válida para o cenário simulado acordado; não houve transação nem integração financeira de produção.

Este relatório consolida as decisões, configurações e testes do Projeto 2 no portal NexaFlow RevOps Lab. O projeto demonstra uma operação B2B simulada construída com dados e fixtures sintéticos; não descreve uma implantação em produção nem exige clientes, pagamentos ou dados financeiros reais.

# Escopo e critério de conclusão

O Projeto 2 converteu a arquitetura do Projeto 1 em regras comerciais, pipeline, ownership, SLAs, handoffs, workflows, monitoramento de Deals e um handoff de onboarding. A conclusão considera regras implementadas e testadas no ambiente de treinamento, evidências registradas e desvios explicitamente descritos.

# Entregáveis oficiais

| Entregável | Conteúdo e estado |
| --- | --- |
| 01_NexaFlow_Operational_Traceability_Matrix_v1.0.xlsx | Master de desenho operacional: transições, 60 itens de rastreabilidade, pipeline, ownership/SLA, métricas e consultas SQL lógicas. |
| 02_NexaFlow_Operational_Test_Log_v22.xlsx — versão 33 | Master de execução: T25-001 a T31-002, evidências, status, limitações e próximos passos. |
| Configuração no HubSpot NexaFlow RevOps Lab | Pipeline, propriedades condicionais e workflows WF-002, WF-003 e WF-004; evidências referenciadas pelos IDs de teste. |
| 03_NexaFlow_Lifecycle_Pipeline_Automation_Report.docx — v1.0 | Este relatório final de escopo, resultados, desvios e estado de encerramento. |

Não foi criado um workbook separado de desenho de workflows: a especificação está na matriz e nas páginas das Aulas 26–30; a configuração e a execução estão registradas no HubSpot e no log mestre. Isso evita manter um arquivo duplicado sem função adicional.

# Resultados por etapa

| Etapa | Resultado consolidado |
| --- | --- |
| Aulas 21–22 ¦ CP9 | Lifecycle Stage, Lead Status, MQL/SQL e pipeline/deal stages definidos; 8 transições e 60 itens rastreados na matriz. |
| Aulas 23–25 ¦ CP10–12 | Ownership, SLA, handoffs Marketing→SDR→Vendas, 12 métricas e 6 consultas SQL lógicas definidos; cenários T25 executados e lacunas documentadas. |
| Aula 26 ¦ CP13 ¦ T26-001 | WF-003 aprovado: delay de 1 dia útil, branch None met e tarefa de primeiro contato atribuída ao owner. |
| Aula 27 ¦ CP14 ¦ T27-001 | WF-004 aprovado: Deal sintético sem próxima atividade gerou tarefa de verificação atribuída ao owner. |
| Aula 28 ¦ CP15 ¦ T28-001/002 | Aceite dentro do SLA permaneceu regra manual; WF-002 executou delay de 4 horas corridas e enviou alerta. A unidade de horas úteis não está disponível. |
| Aula 29 ¦ CP16 ¦ T29-001/002 | Cenário positivo identificado com owner e atividade futura; cenário negativo identificado pelo filtro Next activity date is unknown. Nenhuma alteração automática de owner ou Deal Stage. |
| Aula 30 ¦ CP17 ¦ T30-001/002 | Ledger sintético rastreável cobriu PAID e PENDING. A regra foi homologada em cenário simulado; Closed Won e onboarding foram tratados manualmente. CP17 aprovado com desvio. |
| Aula 31 ¦ complemento ¦ T31-001/002 | Campos condicionais de Deal e dropdown de motivo de perda testados em fixture SIM; persistência do owner no modal e disponibilidade de Next Activity Date ficaram como limitações documentadas. |

# Disposição dos testes

| IDs | Estado no master v33 | Leitura do resultado |
| --- | --- | --- |
| T25-001–008 | Concluídos com desvio | Execuções originais da operação comercial registradas. |
| T25-009 | Concluído com desvio | Coberto por T30-001; ledger PAID simulado e Onboarding associado com handoff fictício. |
| T25-010 | Concluído com desvio | Execução original usou campo nativo de texto livre; o controle por dropdown foi acrescentado e testado em T31-002. |
| T25-011 | Concluído com desvio | Execução original permitiu avanço sem owner/atividade; regra condicional foi posteriormente configurada e testada em T31-001, com desvio de owner. |
| T25-012 | Replanejado para o Projeto 3 | 12 métricas e 6 consultas foram definidos; execução sobre dados físicos exige dataset/export e mapeamento de colunas. |
| T26-001 / T27-001 | Aprovados | WF-003 e WF-004 executados com evidência observável. |
| T28-001 / T28-002 | Regra operacional manual / aprovado com desvio | Aceite segue manual; alerta após 4 horas corridas executado. |
| T29-001 / T29-002 | Aprovado com desvio / aprovado | Monitoramento positivo e negativo concluídos. |
| T30-001 / T30-002 | Aprovados com desvio simulado | Fonte fictícia rastreável registra PAID e PENDING; resultados adequados ao exercício didático. |
| T31-001 / T31-002 | Aprovado com desvio / aprovado | Campos de estágio e motivo controlado testados; owner no modal não persistiu; dropdown de Closed Lost funcionou. |

# Controles configurados e limitações

Em Qualified To Buy, Presentation Scheduled, Decision Maker Bought-In e Contract Sent, a lógica condicional exige Deal owner, Data da próxima ação (next_action_due_at) e Next step.

Em Closed Lost, exige Deal owner, Motivo de perda (controlado) (loss_reason) e Close Date. Opções controladas testadas: Preço, Sem prioridade, Sem aderência, Concorrente, Sem resposta, Decisão adiada e Outro. Closed Won permaneceu inalterado na remediação T31.

HubSpot não ofereceu Next Activity Date nativa como campo exigível na lógica de estágio. Data da próxima ação e Next step são campos operacionais; a existência da atividade real foi conferida separadamente na timeline.

Selecionar um owner no modal permitiu avançar, mas não gravou a atribuição no Deal. Atribuir owner diretamente na fixture SIM persistiu; esse é o procedimento documentado para futuras operações.

WF-002, WF-003 e WF-004 não foram alterados durante a remediação T31. Nenhum workflow mudou owner, Lead Status ou Deal Stage automaticamente nos cenários registrados.

# Dados simulados e evidência financeira

T30-001 usa Deal SIM-T30-001 (ID 351935641322) e o ledger NexaFlow_Finance_Simulator_T30.json, com NF-FIN-SIM-T30-001-PAID / SIM-PAY-T30-001, BRL 1.000,00 e paid_at 2026-10-01T12:00:00+09:00. O arquivo foi anexado ao Deal e os valores são conferíveis entre ledger e nota de timeline. T30-002 registra PENDING, BRL 1.000,00 e paid_at = null no Deal SIM-T30-002 (ID 351700811479).

Esses registros são fontes sintéticas controladas e constituem evidência válida para testar a regra PL-004 no projeto fictício. A ausência de dinheiro real, Asaas, webhook ou HubSpot Payments não é uma pendência para aprovar o cenário simulado. O desvio é que Closed Won e o handoff foram inseridos manualmente, sem integração automática.

Para o handoff T30-001, Onboarding 337986289391 foi associado pelo Source Record ID ao Deal 351935641322. Owner, estágio Configuração e Start Date foram registrados; escopo, plano, aceite e kickoff foram incluídos em nota como dados fictícios. A estrutura do objeto não tem propriedades próprias para esses campos, portanto o teste comprova o handoff didático manual, não uma automação estruturada.

# Estado de encerramento e transferência

O Projeto 2 está concluído no escopo do bootcamp. Checkpoints 9–17 permanecem encerrados; CP12 não foi reaberto. Não há cenário de treinamento da Semana 6 aguardando execução. A única linha transferida é T25-012, para o Projeto 3, depois do mapeamento de dataset/export e colunas físicas.

Para uma operação real futura, o owner precisa ser atribuído e conferido diretamente no Deal antes do avanço. O processo também deve preencher Data da próxima ação e Next step e verificar a atividade na timeline. Essa cautela é um procedimento operacional derivado do desvio observado, não uma pendência de conclusão didática.

Fontes: 02_NexaFlow_Operational_Test_Log_v22.xlsx, versão 33; 01_NexaFlow_Operational_Traceability_Matrix_v1.0.xlsx; CHECKPOINT DAS AULAS e páginas das Aulas 29–31 no Notion; HubSpot NexaFlow RevOps Lab, fixtures SIM/TEST.