# NexaFlow — Data Migration Report

Arquivo: 15_NexaFlow_Data_Migration_Report_v1.0.docx

Projeto: Projeto 1 — Discovery, arquitetura, governança e migração CRM

Aula: 20 — Checkpoints 6, 7 e 8

Ambiente testado: HubSpot Developer Test Account, NexaFlow RevOps Lab, portal [ID HubSpot removido]

Referência da execução: 20–21/09/2026, horário do Japão (conforme capturas da interface)

Estado deste relatório: FINAL — Projeto 1 encerrado em 21/09/2026 após revisão do Checkpoint 8. Escopo aprovado: pacote de 177 registros elegíveis preparado e piloto real representativo de 9 registros no HubSpot; não houve carga integral.

# 1. Objetivo e escopo

Validar em ambiente real, com registros simulados da NexaFlow, uma amostra representativa do pacote de migração preparado nas aulas anteriores. O exercício não é a migração integral de uma empresa real nem uma comprovação de carregamento de todos os registros elegíveis.

Insumos oficiais: 05_Current_Systems_and_Data_Inventory_v1.0.xlsx (auditoria), 12_NexaFlow_Migration_Mapping_v1.0.xlsx (mapping, ordem e regras de associação), 13_NexaFlow_Data_Cleaning_and_Migration_v1.2.xlsx (ETL e Data Quality) e 14_NexaFlow_CRM_Import_Package_v1.0.xlsx (oito datasets Import Ready). Os arquivos-base permanecem inalterados pelo piloto; foram utilizados arquivos pequenos separados para testar os caminhos disponíveis na interface.

# 2. Universo preparado versus volume realmente importado

| Objeto/dataset | Elegíveis no pacote 14 | Criados no piloto | Limite do teste |
| --- | --- | --- | --- |
| Companies | 25 | 1 | Atlas Comércio |
| Contacts | 102 | 2 | Gustavo Melo; Ana Beatriz Lima criada no teste da nota |
| Deals | 15 | 1 | OP-0005 |
| Onboarding | 3 | 1 | ONB-0001 |
| Subscriptions | 12 | 1 | FIN-0001 |
| Payments | 11 | 1 | PAY-0001 |
| Tickets | 5 | 1 | TKT-0001 |
| Interactions | 4 | 1 nota | EM-0001 representada como nota histórica, não e-mail original |
| Total | 177 | 9 registros HubSpot | Piloto; não representa carga integral |

A preparação anterior registra 341 registros consolidados, dos quais 177 elegíveis e 164 separados como exceção/pendência rastreável. A contagem de nove registros criados no HubSpot inclui dois Contacts, pois a importação da nota exigiu criar Ana Beatriz Lima. Não deve ser apresentada como nove linhas distintas de origem migradas. A diferença 177 − 9 não é falha de migração: os demais elegíveis não foram selecionados para este piloto.

# 3. Evidência de importação por caso

| Caso | Comprovação observada na interface | Condição / observação |
| --- | --- | --- |
| Atlas Comércio | Empresa criada, Company Match Key atlas comercio | Chave exclusiva criada para Companies; ambiente Developer distinto da conta Free inicial |
| Gustavo Melo | Contact criado com gustavo.melo@example.com; associação à Atlas Comércio | E-mail sintético; a sugestão de remoção por formatação foi rejeitada |
| OP-0005 | Deal Closed Won, Sales Pipeline, R$ 12.840,00, Close Date 18/08/2026 | Associações com Atlas Comércio e Gustavo verificadas; Camila Nunes não foi atribuída como owner, pois não é usuária real do portal |
| ONB-0001 | Importação: 1 linha, 1 novo registro, 2 registros atualizados, 2 novas associações, 0 erros | Registro com Atlas Comércio e OP-0005; datas e etapa Configuração verificadas |
| FIN-0001 | Importação: 1 linha, 1 novo registro, 0 erros | Associação com Atlas Comércio efetuada manualmente; Deal e Payment ainda não associados; não foram criados agendamento de cobrança ou invoice no teste |
| TKT-0001 | Importação: 1 linha, 1 novo registro, 2 atualizados, 2 associações, 0 erros | Ticket Closed no Support Pipeline; Contact Gustavo e Company Atlas associados; automações nativas de ticket verificadas e restauradas após controle de teste |
| EM-0001 | Importação: 1 linha, 2 novos registros (Contact + Note), 1 associação, 0 erros | Nota ligada à Ana; 1 aviso de domínio sintético example.com analisado e correção REMOVE rejeitada |
| PAY-0001 | Importação: 1 linha, 1 novo registro, 0 erros | Gross amount R$ 12.840,00; data 09/08/2026; método Other; status Succeeded; External Reference ID preservado |

Interpretação do status financeiro: a ficha PAY-0001 exibe Succeeded, porém a captura não prova uma nova transação bancária e tampouco prova, por si só, a inexistência de todo efeito financeiro externo. O teste foi realizado com dados simulados no ambiente de desenvolvimento, sem configuração de checkout ou meios reais de cobrança.

# 4. Reconciliação de identidade

| Objeto | Identificador original / chave de vínculo | Identificador exibido no HubSpot | Evidência / ressalva |
| --- | --- | --- | --- |
| Company | atlas comercio | Record ID [ID HubSpot removido] | Developer Test Account; não confundir com ID da conta Free |
| Contact | EMAIL¦gustavo.melo@example.com | Record ID [ID HubSpot removido] | E-mail e associação com Company verificados |
| Deal | OP-0005 | Record ID [ID HubSpot removido] | Registro, valor, etapa e data conferidos |
| Onboarding | ONB-0001 | Record ID [ID HubSpot removido] | Source Record ID mantido |
| Subscription | FIN-0001 | Record ID [ID HubSpot removido] | Registro criado como FIN-0001 - Pro Anual |
| Payment | PAY-0001 | Payment ID `[ID HubSpot removido]` | Não presumir que Payment ID equivale ao Record ID do CRM; External Reference ID PAY-0001 visível e confirmado |
| Ticket | TKT-0001 | Record ID [ID HubSpot removido] | Source Record ID mantido |
| Contact | LD-0001 / ana.lima@example.com | Record ID [ID HubSpot removido] | Contato do piloto Interactions |
| Note | EM-0001 | Não coletado | ID legado aparece no corpo da nota e vínculo com Ana foi verificado; não inventar ID nativo |

A prova de uma chave é a combinação entre identificador da origem, valor efetivamente importado e registro de destino. Uma ID de usuário, cobrança ou outro objeto não substitui o Record ID sem validação.

# 5. Reconciliação de associações

| Associação examinada | Resultado no piloto |
| --- | --- |
| Gustavo → Atlas Comércio | Verificada |
| OP-0005 → Atlas Comércio | Verificada |
| OP-0005 → Gustavo | Verificada |
| ONB-0001 → Atlas Comércio | Verificada |
| ONB-0001 → OP-0005 | Verificada |
| FIN-0001 → Atlas Comércio | Verificada manualmente |
| FIN-0001 → OP-0005 | Não executada / pendente |
| FIN-0001 → PAY-0001 | Não executada / pendente |
| PAY-0001 → Atlas Comércio | Não executada / pendente |
| PAY-0001 → FIN-0001 | Não executada / pendente |
| TKT-0001 → Atlas Comércio | Verificada |
| TKT-0001 → Gustavo | Verificada |
| Note EM-0001 → Ana Beatriz Lima | Verificada (1 associação) |

Limitação específica dos objetos financeiros: a interface testada permitiu importar Subscriptions e Payments como objetos únicos, mas não demonstrou associação financeira em lote nesse mesmo fluxo. API de associações foi identificada como alternativa para uma futura carga integral; não foi implementada, executada nem validada neste piloto. Uma associação manual de FIN-0001 à Atlas Comércio não serve de evidência de automação em escala.

# 6. Transformações e divergências entre origem e destino

| Origem / expectativa | Resultado observado | Tratamento documental |
| --- | --- | --- |
| OP-0005, Fechada ganha | Closed Won | Mapeamento ao estágio padrão do Sales Pipeline do portal de teste; não equivale ao pipeline TO-BE definitivo do Projeto 2 |
| OP-0005, Camila Nunes como owner | No owner | Usuária não existente no portal; não atribuir Karla ou criar usuária fictícia só para passar na importação |
| ONB-0001, Configuração, referido em 19/08, início 21/08, conclusão esperada 05/09 | Propriedades e associações apresentadas na ficha | Data de conclusão efetiva ausente na origem; mantida vazia |
| FIN-0001, Pro Anual, R$ 12.840,00, Ativa | Registro Name FIN-0001 - Pro Anual; dados de billing/MRR/ARR não preenchidos | Carga parcial de Subscription: não afirmar preservação de valor recorrente, status ou datas ausentes na ficha; não extrapolar indicador de receita a partir dela |
| PAY-0001, Boleto, Pago | Other, Succeeded | Other não equivale semanticamente a Boleto; meio original e status de origem permanecem no pacote 14, não nas propriedades importadas |
| PAY-0001, R$ 12.840,00, 09/08/2026 | R$ 12.840,00, 09/08/2026 | Valor, moeda BRL, data e referência externa conferidos; vencimento 10/08 não carregado no piloto |
| TKT-0001, Resolvido, prioridade Baixa | Closed, Priority não importada | Mapeamento do status operacional ao pipeline padrão; não afirmar que Resolvido e Encerrado sejam equivalentes no modelo de dados; prioridade e owner não migrados neste teste |
| TKT-0001, first response 01/08 10:00, resolved 01/08 14:00 | Exibição na conta em GMT+9 pode apresentar mudança de data/hora | Reconciliar timestamps em um fuso explícito; não tratar diferenças de apresentação como alteração da data original sem conferir conversão |
| EM-0001, e-mail de saída Material CRM sem corpo completo | Note histórica com assunto, responsável, resumo, resultado, IDs legados e aviso de limitação | Mudança consciente de representação; não houve migração do e-mail original |
| Ana e Gustavo, emails example.com | Contatos preservados; aviso de possível e-mail temporário/inválido | Domínio intencional para dados simulados; sugestão de remover recusada; não tratar como endereço operacional válido para campanhas |

Ponto de governança: os defaults do HubSpot, inclusive Succeeded, Closed, Lead e timestamps gerados pelo sistema, devem ser identificados como valores do destino quando não vierem literalmente da origem. Não usar o piloto como prova de equivalência de todos os valores controlados dos 177 elegíveis.

# 7. Ambiente, reversão e controles de execução

O piloto foi executado em NexaFlow RevOps Lab ([ID HubSpot removido]), uma Developer Test Account, separada do portal Free anteriormente utilizado.

A estratégia mínima de reversão observada na UI foi localizar novos registros pelo histórico da importação e excluí-los individualmente caso necessário, respeitando associações e dependências. Não foi demonstrado um botão único de rollback transacional.

Excluir um novo registro não desfaz necessariamente alterações feitas nos registros existentes (Update existing); este é um risco explícito dos imports multiobjeto usados para criar associações.

Foram importados lotes de uma linha por objeto, com mapeamento conferido antes de executar e revisão dos registros depois.

As quatro automações nativas de Tickets foram inspecionadas para identificar possíveis efeitos; a lista final exibiu quatro workflows publicados. A inexistência de disparos efetivos de e-mail externo não foi demonstrada por logs e não deve ser afirmada.

Não houve autorização nem evidência de carga total dos 177 elegíveis; não repetir testes apenas para aumentar número de screenshots.

# 8. Conclusão técnica e pontos de saída

Checkpoint 6 — Piloto: executado para todos os oito tipos de dataset, com sucesso de criação nos casos selecionados e ressalvas explícitas para finance, interação e defaults operacionais. Evidência suficiente para passar à reconciliação do próprio piloto, sem exigir carga integral.

Checkpoint 7 — Reconciliação: contagens, chaves disponíveis, associações testadas e divergências relevantes consolidadas neste relatório. A reconciliação é restrita ao piloto; relações financeiras não executadas estão marcadas como pendentes, e não como aprovadas.

Checkpoint 8 — Encerramento: CONCLUÍDO EM 21/09/2026. A documentação, as exceções e as lições técnicas foram revisadas e consolidadas. O Projeto 1 foi encerrado com o escopo de piloto real representativo + pacote completo preparado, não como importação integral nem implantação de associações financeiras por API. As associações financeiras não executadas, as limitações de Interactions e os campos não migrados no piloto permanecem registrados como limites da evidência e requisitos de eventual implementação futura, sem bloquear o início do Projeto 2.

## Lições demonstráveis para o portfólio

Separar o universo preparado, exceções e amostra realmente importada; reconciliar sem transformar ausência de carga em erro fictício.

Usar chaves legadas e identificadores do destino sem confundir Payment ID, Record ID e referência externa.

Diferenciar associação comprovada por interface de associação em escala apenas especificada para futura execução.

Preservar histórico parcial de e-mail como nota explicitamente identificada, sem fabricar corpo original.

Registrar incompatibilidades de campos e valores controlados, owners ausentes, efeitos dos defaults e limites de rollback.

Tratar o ambiente de teste como prova de método, não como implantação da operação NexaFlow em produção.